关于通榆县边昭镇、新华镇、兴隆山镇、

向海乡污水处理站建设情况的说明

通榆县边昭镇、新华镇、兴隆山镇、向海乡污水处理站是结合我县实际情况，统筹各乡镇直的污水排放情况，而设计建设的乡镇级污水处理站。

**一、项目建设进度**

通榆县边昭镇、新华镇、兴隆山镇、向海乡污水处理站项目于2019年5月开工建设，同年10月全部建设完成并投入试运行。

**二、运营情况**

各站于2020年6月前排放水质检测全部达标，验收完毕并与所属乡镇政府办理了交接手续。2021年7月，根据县政府第五次常务会议要求，授权我单位委托吉林省中润环保工程有限公司、吉林正元市政环境工程有限公司运维，并分别签订了运维合同。

通榆县鑫瑞城市基础设施建设有限公司

2022年4月28日

关于通榆县易地扶贫搬迁安置区污水处理站项目情况的说明

通榆县易地扶贫搬迁安置区污水处理站是同国家对通榆县采取易地扶贫搬迁政策相结合，而建设的村级污水处理设施。

**一、项目建设进度**

通榆县易地扶贫搬迁安置区污水处理站项目于2018年10月开工建设，2019年10月全部建设完成并投入试运行。

**二、运营情况**

各安置区污水处理站于2020年6月前排放水质检测全部达标，验收完毕并与由各安置区（村）办理了交接手续。2021年7月，根据县政府第五次常务会议要求，授权我单位委托吉林省中润环保工程有限公司、吉林正元市政环境工程有限公司运维，并分别签订了运维合同。

通榆县鑫瑞城市基础设施建设有限公司

2022年4月28日

关于通榆县新发乡新村建设

项目情况的说明

通榆县新发乡新村建设项目是依据通榆县易地扶贫搬迁安置政策，用于改善村民生活质量和生活环境而建设的工程项目。

**一、项目建设进度**

通榆县新发乡新村建设项目于2020年5月开工建设，2020年11月全部建设完成并交付使用。

**二、运营情况**

2020年12月通过了综合验收，交付所属村民委员会正式接管。由新发乡政府及村民委员会组织，村民已按计划陆续搬迁入住。

通榆县鑫瑞城市基础设施建设有限公司

2022年4月28日